Tiempos Implementación Doku Wiki

dssdsddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Servidor Linux con Apachsdsdsde instalado y soporte para PHP , la versión de PHP debe ser 5.2 o superior

[Tiempo estimado 2 Hrs]

Descargar Instalador de DokuWiki e implementar configuración de Seguridad así como instalar configuración .PHP

[Tiempo estimado 3hrs]

Si se va instalar usando AWS se requiere espacio en disco S3 y se deberá crear un Script para el funcionamiento de dokuwiki

[Tiempo estimado 3hrs]

Configurar DokuWiki como administrador para configuración del Wiki y demás propiedades

[Tiempo estimado 2 hrs]

Crear primera entrada y conocer editores y sintaxis para agregar secciones en el wiki

[Tiempo estimado 3 hrs]

Trabajar en Templates y acomodo de información [diseño] que más se apegue a las necesidades de Pip [Tiempo estimado 1 día ]

Crear primeras entradas con los archivos existentes en PIPSrvmat

[Tiempo estimado 30min por entrada]